Logística ecológica

Enlace Repositorio Trello: ENLACE (PULSAR AQUÍ)

Nuestro Trello ha acabado con una estructura bastante organizada y completa, la cual se basa en las fases de Backlog,Sprint WIP,testing y los “Done Sprints”, que son los sprints que ya hemos hecho en los cuales repartimos las tareas anteriores y que se dan por hechas. Ahora vamos a desarrollar por qué tenemos el Trello como lo tenemos y cómo hemos llegado hasta aquí.

Empezamos cronológicamente, al principio no entendimos bien cómo teníamos que dividirnos las tareas del proyecto en cuestión , cometimos un error al creer que las tareas ya estaban divididas por la información que teníamos en el PDF.

Reorganizamos y reestructuramos las tareas, las subdividimos de una manera mas lógica y eficiente, no ayudó la falta de un compañero con el que no sabíamos si podríamos contar con él o no,resultando que al final no pudimos contar con él.

Tampoco entendíamos bien las fases, por lo tanto al principio cometimos errores durante el proceso de catalogar cuando una tarea estaba en proceso,cuando estaba para testearla y cuando estaba finalizada.

Una vez entendimos todo ésto empezamos con el proyecto, el Backlog se llenó de más tareas, pero dichas tareas eran más manejables y con un objetivo claro y sencillo. Resumimos y definimos en cada etiqueta del backlog qué había que hacer y cómo hacerlo.

En los primeros sprints se cometieron errores como pasar de la fase sprint a testing o de un WIP a un done. En los últimos sprints éstos errores dejaron de cometer.

Durante el proyecto nos acostumbramos a usar el trello de manera correcta, pero con la utilización y el tiempo,la información que había se fue acumulando en tan solo una fase “sprint” ,lo que hacia que dejase de ser tan organizado, asi que por comodidad se tomó la decisión de que por cada sprint qué fuésemos haciendo,crearíamos un “Done Sprint” ,es por ello que en nuestro trello hay 6 “Done Sprint” ya que hemos tenido 6 sprints.